Documento 2 — Come Costruire da Zero un Software Perfetto con AI

Guida enterprise adattata al dominio importazione listini: metodo per costruire un prodotto vendibile, stabile e scalabile senza cadere nel caos tipico dei builder AI.

• Destinazione: software enterprise che unisce prodotto, operatività, affidabilità e capacità di evoluzione. • Principio: l’AI accelera produzione e analisi, ma l’architettura, i contratti e la qualità devono essere progettati prima. • Output: metodo completo su cosa fare, quando farlo, come farlo e quali criteri usare per dire che il sistema è davvero pronto.

# 1. Definizione di software perfetto

Nel contesto enterprise, un software perfetto non è quello che ha zero difetti teorici, ma quello che rimane controllabile sotto crescita, casi eccezionali, cambi di team e aumento dei clienti. Per il dominio listini, perfetto significa: importazione affidabile, regole business esplicite, dati coerenti, file generati correttamente, apprendimento riusabile e costi di manutenzione decrescenti.

| Dimensione | Definizione enterprise |
| --- | --- |
| Funzionalità | Fa bene il lavoro primario end‑to‑end |
| Controllo | Ogni stato è spiegabile e tracciato |
| Qualità | Test, osservabilità e rollback sono nativi |
| Scalabilità | Aggiungere corrieri/casi non richiede rifare il core |
| Vendibilità | Il cliente percepisce velocità, affidabilità e riduzione lavoro manuale |
| Sostenibilità | Il team può continuare a evolvere il prodotto senza paura |

# 2. Regole fondanti prima di una riga di codice

1. Prima si definisce il dominio, poi la UI.

2. Prima si definiscono contratti e schemi, poi i prompt.

3. Prima si decide dove vive la verità dei dati, poi si aggiunge AI.

4. Ogni modulo deve avere un solo scopo primario.

5. Ogni flusso critico deve essere completabile senza intuizioni manuali del team.

6. Ogni funzione AI deve essere sostituibile, osservabile e testabile con casi campione.

# 3. Fasi progressive di costruzione

## Fase 1 — Strategia prodotto

• Scrivere missione, problema reale, utenti, volumi attesi, valore economico generato.

• Nel dominio listini: quanti corrieri, quanti formati, quali output obbligatori, quali casi speciali devono esistere fin dal v1.

## Fase 2 — Modellazione dominio

• Elencare entità, relazioni e regole: fornitori, servizi, listini, prezzi, zone, supplementi, template, import job, knowledge rules.

• Separare chiaramente regole di business da regole di presentazione.

## Fase 3 — Contratti

• Definire schema input/output per ogni step: upload, report, structured_data, warning, dry_run, commit, artifact_manifest.

• Scrivere errori ammessi e campi obbligatori; niente payload ambigui.

## Fase 4 — Architettura

• Scegliere componenti: frontend, storage, database, worker/edge, AI gateway, observability.

• Disegnare confini: ingestion, analysis, extraction, validation, build, commit, learning.

## Fase 5 — Foundation tecnica

• Auth, ruoli, logging, tracing, config, error boundaries, ambiente staging, CI, seed dataset.

• Nessun builder AI deve saltare questa fase.

## Fase 6 — Design system e UX

• Creare componenti standard, stati loading/error/empty, pattern di conferma e warning.

• Per sistemi operativi: UX leggibile e rapida, non estetica fine a se stessa.

## Fase 7 — Sviluppo verticale

• Un flusso completo alla volta: dall’input alla persistenza al file finale.

• Lavorare per vertical slice, non per strati scollegati.

## Fase 8 — QA strutturata

• Unit test, contract test, scenario test, golden files, replay job, test di carico mirati.

• L’AI produce codice; la qualità si ottiene con prove, non con fiducia.

## Fase 9 — Hardening

• Sicurezza, performance, idempotenza, retry policy, failure recovery, versioning dati/regole.

• Solo qui si parla di prodotto pronto a vendere.

## Fase 10 — Messa a terra commerciale

• Onboarding, template iniziali, manuali, metriche di valore per il cliente, supporto e audit trail.

# 4. Uso corretto dell’AI durante la costruzione

| L’AI deve fare | L’AI non deve fare |
| --- | --- |
| Boilerplate, parser iniziali, componenti UI standard, test scaffold, documentazione tecnica, refactor locali | Inventare dominio, cambiare regole business, spostare architettura senza mandato, unire responsabilità diverse nello stesso modulo |
| Analisi file complesse con schema obbligatorio | Restituire testo libero dove serve dato eseguibile |
| Proporre pattern ricorrenti e template | Decidere da sola cosa è produzione-ready |
| Assistere il debug con dati e log | Sostituire l’osservabilità del sistema |

Formula corretta — AI come squadra di specialisti dentro una costituzione tecnica rigida. Mai AI come architetto assoluto del prodotto.

# 5. Metodo di prompting per prodotti enterprise

1. Ogni prompt ha uno scopo solo.

2. Ogni prompt dichiara input, output, schema, vincoli, errori ammessi e criteri di completamento.

3. Ogni prompt che estrae dati deve indicare coordinate o evidenze di origine quando il dominio lo richiede.

4. Ogni prompt critico deve essere testato su un pacchetto di casi campione prima di entrare in produzione.

5. Ogni comportamento emerso da correzioni utente deve diventare regola governata, non memoria implicita.

# 6. Architettura enterprise consigliata per il dominio listini

| Layer | Responsabilità chiave | Nota progettuale |
| --- | --- | --- |
| Frontend operativo | Workspace import, review, warning, storico, file | UX da operatore, velocità e chiarezza |
| API / Edge | Endpoint sottili e orchestrazione | Niente logica gigantesca in un solo file |
| Domain services | Validation, split, mapping, artifact rules | Librerie pure testabili |
| Persistence | DB transazionale + storage artefatti | Idempotenza e audit trail |
| AI services | Report, extraction, suggestion, pattern detection | Sempre dietro schema e guardrail |
| Learning layer | KB, memory, templates | Versionato, filtrabile, governato |

# 7. Checklist di costruzione perfetta

• Esiste una mappa dominio approvata.

• Esistono schemi versionati per tutti i payload.

• Esistono flussi utente critici scritti e testabili.

• Esistono ruoli, permessi e confini dati.

• Esiste un dataset di prova reale.

• Esiste una pipeline CI che blocca regressioni.

• Esistono log e metriche per capire ogni errore.

• Esistono procedure di rollback e reprocessing.

• Esiste documentazione operativa per utente e team tecnico.

• Esistono criteri chiari di release e definizione del done.

# 8. Cosa fare quando il builder AI spinge troppo veloce

• Fermare la produzione di nuove schermate e tornare ai contratti.

• Confrontare ogni feature con il modello dominio: se non ci entra bene, va riprogettata.

• Ridurre i prompt e aumentare gli schemi.

• Sostituire la libertà del builder con checklist di review per modulo.

• Mettere subito golden tests sui file reali: l’illusione di velocità cade quando arrivano i dati veri.

# 9. Definizione di prodotto vendibile

| Requisito | Perché conta |
| --- | --- |
| Risultato misurabile | Il cliente compra tempo risparmiato, meno errori, più controllo |
| Onboarding rapido | Senza avvio semplice, il prodotto non scala commercialmente |
| Affidabilità percepita | Il cliente perdona meno gli errori sui prezzi che su un CRM generico |
| Adattabilità | Nuovi corrieri e formati devono essere gestibili senza sviluppo pesante |
| Storico e tracciabilità | In ambito tariffario e logistico servono evidenze e audit |
| Supporto intelligente | Template, KB e apprendimento riducono il costo operativo del vendor |

# 10. Definizione di successo finale

Un software costruito bene con AI raggiunge il suo obiettivo quando il team non è più schiavo del codice generato. Il codice diventa governato, il dominio rimane centrale, i moduli sono sostituibili, gli errori sono leggibili e ogni nuova estensione costa meno della precedente. Nel caso del sistema listini, il successo finale è avere una macchina che importa file eterogenei con disciplina industriale, produce dati e artefatti affidabili e usa l’AI per accelerare l’operatore, non per creare caos.

# 11. Formula conclusiva

Metodo vincente — Architettura prima. Contratti prima dei prompt. Vertical slice prima del refactor globale. Test prima della fiducia. AI come acceleratore dentro un sistema che resta umano, leggibile e vendibile.